## Slide 1
SPRINT REVIEW · SPRINT 1
Preparación del proyecto QA
Sistema OCR para la validación de facturas y las estadísticas de ventas en campañas de incentivos farmacéuticos
28 sep – 1 oct 2026 · Grupo #1 · Seminario de Tecnología de Información
Notes: Abrir la revisión: qué es el sistema que evaluamos y que este sprint fue de preparación, no de ejecución de pruebas.

## Slide 2
SPRINT 1 · 28 SEP – 1 OCT
Objetivo del sprint
Preparar todo lo necesario para probar el sistema: qué se va a evaluar, quién hace qué, cómo está construido y con qué criterios se medirá su calidad.
Product Backlog del sistema a evaluar
Roles Scrum y responsabilidades
Arquitectura, módulos y dependencias
Atributos de calidad (ISO/IEC 25010)
Métricas de calidad
5
historias
10
puntos
8
tareas
AL CIERRE Completadas: [__] de 5 · [__] puntos
Fuente: tablero SCRUM en Jira, historias SCRUM-67 a SCRUM-79.
Notes: Completar el recuadro con las historias y los puntos terminados al cierre del sprint.

## Slide 3
CONTEXTO
El sistema que vamos a evaluar
Captura de la factura
El cajero sube la foto o el PDF de su factura desde el navegador del teléfono, sin instalar nada.
Lectura OCR
Google Cloud Vision extrae el texto; el sistema reconoce los productos de la campaña y sus cantidades.
Puntos por campaña
Cada unidad suma los puntos definidos en la campaña; al llegar a una meta se alcanza el hito y su premio.
Control y estadísticas
Bloqueo de duplicados, revisión de la evidencia y tablero de ventas por día, semana y mes.
Notes: Explicar en un minuto qué hace la plataforma, para que la audiencia entienda qué se prueba en los siguientes sprints.

## Slide 4
SCRUM-67 · HISTORIA DEL SPRINT 1
Product Backlog del sistema a evaluar
Chart: Puntos de historia por sprint
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Puntos | 10 | 15 | 62
11
épicas
35
historias
60
tareas
Épicas funcionales: Acceso, Administración, Captura, Extracción, Validación, Estadísticas y Calidad.
Épicas del proceso: Preparación, Diseño de pruebas, Gestión de bugs y Automatización.
Cada historia lleva criterios de aceptación y trazabilidad a HU, RF, RN y CP.
APORTE [Nombre del responsable] — [qué hizo y qué evidencia muestra]
Notes: El Sprint 3 concentra la ejecución y la automatización; mencionar si el equipo ajustó las estimaciones al priorizar.

## Slide 5
SCRUM-70 · HISTORIA DEL SPRINT 1
Roles Scrum y responsabilidades
Scrum Master
Facilita el proceso y elimina bloqueos.
[Nombre]
Product Owner
Prioriza el backlog y acepta las historias.
[Nombre]
QA
Diseña y ejecuta las pruebas; registra los bugs.
[Nombre]
SQA
Asegura el proceso, el plan y las métricas.
[Nombre]
Desarrollador
Corrige los bugs y apoya la automatización.
[Nombre]
Líder Técnico
Define la estrategia técnica de las pruebas.
[Nombre]
Arquitecto
Documenta la arquitectura y sus dependencias.
[Nombre]
Matriz RACI
[Adjuntar: quién es responsable, aprueba, es consultado e informado en cada entregable]
Notes: Cada integrante escribe su nombre en el rol que ocupa. Una persona puede ocupar más de un rol.

## Slide 6
SCRUM-72 · HISTORIA DEL SPRINT 1
Arquitectura, módulos y dependencias
Sitio web
React · Vite
GitHub Pages
Teléfono o computadora
API
Node · Express
Google Cloud Run
Valida y aplica las reglas
Firebase Authentication sesión y roles
Cloud Firestore datos del sistema
Cloud Storage evidencia de facturas
Google Cloud Vision lectura OCR
Módulos
Acceso
Usuarios
Productos
Campañas
Escaneo OCR
Puntuación
Tablero
Revisión
APORTE [Nombre del responsable] — [qué hizo y qué evidencia muestra]
Notes: Recorrer el flujo: el sitio llama a la API; la API valida la sesión y usa los servicios de Google. El navegador nunca escribe directo en la base de datos.

## Slide 7
SCRUM-75 · HISTORIA DEL SPRINT 1
Atributos de calidad (ISO/IEC 25010)
Adecuación funcional
Se verifica con: Casos de prueba manuales sobre las 17 historias del sistema.
Eficiencia de desempeño
Se verifica con: JMeter: cada factura procesada en 15 segundos o menos.
Usabilidad
Se verifica con: Uso desde el teléfono y mensajes comprensibles en español.
Seguridad
Se verifica con: Accesos 401 y 403, y credenciales fuera del navegador.
Compatibilidad
Se verifica con: Chrome, Edge y Firefox; pantallas desde 320 px.
Fiabilidad
Se verifica con: Duplicados bloqueados y errores controlados sin perder datos.
APORTE [Nombre del responsable] — [qué hizo y qué evidencia muestra]
Notes: Justificar por qué estos seis atributos: son los que el sistema pone en riesgo en operación real.

## Slide 8
SCRUM-77 · HISTORIA DEL SPRINT 1
Métricas de calidad seleccionadas
Métrica | Fórmula | Meta
Casos aprobados | aprobados ÷ ejecutados × 100 | 95 % o más
Densidad de defectos | bugs ÷ historias probadas | Medir y comparar
Defectos por severidad | conteo por crítica, alta, media y baja | 0 críticos abiertos
Tasa de reapertura | reabiertos ÷ corregidos × 100 | 10 % o menos
Cobertura de requisitos | historias con caso ÷ historias × 100 | 100 % de prioridad alta
Tiempo por factura | segundos desde la carga hasta el resultado | 15 s o menos
Metas propuestas: el equipo puede ajustarlas antes de medir en el Sprint 3.
APORTE [Nombre del responsable] — [qué hizo y qué evidencia muestra]
Notes: Cada métrica tiene fórmula y meta para poder medirla objetivamente en el Sprint 3. Mostrar el panel de Jira si ya está configurado.

## Slide 9
EQUIPO
Lo que aportó cada integrante
[Nombre]
[Rol]
[Lo que trabajé en el sprint]
[Evidencia: enlace, captura o documento]
[Nombre]
[Rol]
[Lo que trabajé en el sprint]
[Evidencia: enlace, captura o documento]
[Nombre]
[Rol]
[Lo que trabajé en el sprint]
[Evidencia: enlace, captura o documento]
[Nombre]
[Rol]
[Lo que trabajé en el sprint]
[Evidencia: enlace, captura o documento]
[Nombre]
[Rol]
[Lo que trabajé en el sprint]
[Evidencia: enlace, captura o documento]
[Nombre]
[Rol]
[Lo que trabajé en el sprint]
[Evidencia: enlace, captura o documento]
Si el equipo tiene más de seis integrantes, duplica una tarjeta.
Notes: Cada integrante presenta su tarjeta: qué hizo, con qué evidencia, y en qué historia de Jira quedó registrado.

## Slide 10
RESULTADO
Estado del sprint
SCRUM-67 Product Backlog del sistema a evaluar
[Estado]
SCRUM-70 Roles Scrum y responsabilidades
[Estado]
SCRUM-72 Arquitectura, módulos y dependencias
[Estado]
SCRUM-75 Atributos de calidad (ISO 25010)
[Estado]
SCRUM-77 Métricas de calidad
[Estado]
Pega aquí el burndown del Sprint 1
Jira → Informes → Gráfico de evolución
[Estado]: Hecho, En curso o Pasa al siguiente sprint.
Notes: Contar qué se terminó y qué no; lo no terminado vuelve al backlog o pasa al siguiente sprint.

## Slide 11
PRÓXIMO SPRINT · 2 – 8 OCT
Sprint 2: diseño de pruebas
6
historias
15
puntos
Clases de equivalencia y valores límite
Tablas de decisión
Pairwise testing
Diagramas de transición de estados
Casos de prueba (mínimo 12)
Plan de pruebas completo
Se apoya en lo de este sprint: el backlog, los atributos de calidad y las métricas definidas.
Notes: Adelantar el compromiso del Sprint 2 y cómo usa lo producido en el Sprint 1.

## Slide 12
¿Preguntas?
Gracias por su retroalimentación
Sprint Review · Sprint 1 · QA Proyecto OCR · Grupo #1
Notes: Recoger observaciones del docente y del Product Owner para la retrospectiva.