## Slide 1
SPRINT REVIEW · SPRINT 2
Diseño de pruebas
Sistema OCR para la validación de facturas y las estadísticas de ventas en campañas de incentivos farmacéuticos
3 – 8 oct 2026 · Grupo #1 · Seminario de Tecnología de Información
Notes: Abrir la revisión: en el Sprint 2 convertimos la preparación del Sprint 1 en un diseño de pruebas completo y trazable, listo para ejecutarse en el Sprint 3.

## Slide 2
SPRINT 2 · 3 – 8 OCT
Objetivo del sprint
Diseñar las pruebas del sistema con técnicas formales, de modo que en el Sprint 3 solo haya que ejecutarlas, registrar los bugs y automatizarlas.
Clases de equivalencia y valores límite
Tablas de decisión
Combinaciones pairwise
Diagramas de transición de estados
Casos de prueba (mínimo 12) y revisión por pares
Plan de pruebas completo
6
historias
15
puntos
9
tareas
AL CIERRE Sprint completado · 6 de 6 historias
Fuente: tablero SCRUM en Jira, historias SCRUM-80 a SCRUM-94.
Notes: Confirmar en Jira los puntos cerrados antes de presentar; si alguna historia quedó a medias, cambiar el recuadro verde.

## Slide 3
RESULTADO DEL DISEÑO
El diseño en cifras
60 · 39
clases y valores límite
SCRUM-80 · 15 límites
6 + 24
reglas de decisión
SCRUM-83 · factura (de 32) y acceso
10
combinaciones pairwise
SCRUM-85 · en lugar de 54
22
casos de transición
SCRUM-87 · 13 permitidas, 9 prohibidas
41
casos de prueba formales
SCRUM-89 · 36 de prioridad alta
16/16
historias cubiertas
con al menos un caso
15/15
puntos completados
6 historias, 9 subtareas
9
defectos anticipados
4 ya corregidos
Fuente: Jira (SCRUM-80 a SCRUM-94) y los documentos adjuntos de cada historia.
Notes: Vista general antes de entrar a cada técnica. Cada cifra sale del entregable adjunto a la historia correspondiente en Jira.

## Slide 4
SCRUM-80 · CLASES DE EQUIVALENCIA Y VALORES LÍMITE
Las entradas críticas, en clases y bordes
Entrada | Clase válida | Clases inválidas
Formato del archivo | JPG, PNG, WebP, TIFF, PDF | Cualquier otro tipo
Tamaño del archivo | Hasta 10 MB | Más de 10 MB · vacío
Fecha de la factura | Entre inicio y min(fin, hoy) | Antes del inicio · futura · sin fecha
Unidades por factura | 1 a 50 | Más de 50 · ninguna de la campaña
Puntos por unidad | Entero de 0 a 1 000 000 | Negativo · decimal · mayor · vacío
Límites: debajo · límite · encima
Tamaño 10 MB −1 B · 10 MB · +1 B
Unidades por factura 49 · 50 · 51
Unidades en una línea 9 · 10 · 11
Facturas en 24 h 19.ª · 20.ª · 21.ª
Inicio y fin de campaña día −1 · día · día +1
APORTE Alvaro Flores — Hojas «Clases de equivalencia» y «Valores límite» del libro de casos (60 clases, 39 valores)
Notes: Cada clase y cada límite tiene al menos un caso. Las muestras de límites se generan con generate_samples.py --limites. Hallazgo: un archivo de exactamente 10 MB se rechaza aunque el criterio dice «hasta 10 MB».

## Slide 5
SCRUM-83 · TABLAS DE DECISIÓN
Resultado de una factura y control de acceso
Regla | Duplicada | Total OK | En vigencia | Producto en campaña | Precio válido | Acción
R1 | Sí | — | — | — | — | Rechazar: duplicada
R2 | No | No | — | — | — | Rechazar: total inconsistente
R3 | No | Sí | No | — | — | Rechazar: fuera de vigencia
R4 | No | Sí | Sí | No | — | Procesar sin acreditar
R5 | No | Sí | Sí | Sí | No | Rechazar línea: precio
R6 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Acreditar puntos
5 condiciones = 32 combinaciones, reducidas a 6 reglas con «—» (indiferente).
Acceso por perfil
3 perfiles × 8 secciones
24 casos de acceso (TC-A01…)
Sin sesión → 401 · sin privilegio → 403 · permitido → 200.
APORTE Josué David Salazar Lemus — «Tablas Decision SCRUM.docx», adjunto en SCRUM-83 · casos TC-F01 a TC-F06 y TC-A01 a TC-A13
Notes: Antes de ejecutar en el Sprint 3, alinear con el sistema real: hoy no hay tolerancia del 1 % sobre el total ni secciones de cajeros, puntos de venta o bitácora, y la administración de campañas es solo para administradores. Los casos que dependan de eso se marcarán «No aplica» o se ajustarán.

## Slide 6
SCRUM-85 · PAIRWISE
Compatibilidad con 10 combinaciones
Factor | Valores | N.º
Navegador | Chrome, Edge, Firefox | 3
Dispositivo | Computadora, Teléfono | 2
Formato | JPG, PNG, PDF | 3
Calidad de la foto | Nítida, Inclinada, Con sombra | 3
Matriz generada con PICT (Microsoft): cada par de valores aparece al menos una vez.
54 → 10
combinaciones a probar
18,5 %
del total
44
casos ahorrados
APORTE asancheza9 — «DocumentoPairwise.docx», adjunto en SCRUM-85 · factores, 54 combinaciones y matriz PICT
Notes: Mostrar la matriz de 10 filas del documento (está como imagen en el adjunto de SCRUM-85). Los defectos de compatibilidad suelen depender de dos factores a la vez, por eso basta con cubrir todos los pares.

## Slide 7
SCRUM-87 · TRANSICIÓN DE ESTADOS
Tres modelos, 22 casos
Campaña
Borrador → Activa → Archivada
3
permitidas
4
prohibidas
Prohibidas: Activar sin producto o hito; reactivar una archivada; volver a borrador desde activa; editar una archivada.
Comprobante
Escaneo → Con puntos / Sin puntos → Anulado
3
permitidas
3
prohibidas
Prohibidas: Escanear un duplicado; anulado a con puntos; reenviar el mismo sin puntos.
Ciclo de vida del bug
Nuevo → En progreso → Resuelto → Verificado → Cerrado, y Reabierto
7
permitidas
2
prohibidas
Prohibidas: Nuevo a Cerrado; En progreso a Verificado.
APORTE Bryan Manuel Alberto Martinez Barrios — «SCRUM-87.pdf», adjunto en SCRUM-87 · diagramas y casos CT-01 a CT-22
Notes: Alinear con el sistema antes de ejecutar: la interfaz sí permite «Volver a borrador» desde una campaña archivada, y la API hoy acepta cualquier cambio de estado. CT-05 y CT-06 probablemente encuentren defectos o requieran confirmar la regla con el Product Owner.

## Slide 8
SCRUM-89 · CASOS DE PRUEBA
41 casos formales y trazables
41
casos
36
prioridad alta
16/16
historias cubiertas
Chart: Casos por técnica de origen
| Clases de equivalencia | Tablas de decisión | Valores límite | Transición de estados | Pairwise
Casos | 29 | 15 | 9 | 6 | 1
Un caso puede venir de varias técnicas.
Cada caso tiene
ID e historia de Jira
Técnica de origen
Precondiciones y datos
Pasos
Resultado esperado
Columnas para ejecutar
SCRUM-91 · REVISIÓN POR PARES [__] observaciones · [__] corregidas
APORTE Alvaro Flores — Casos-de-Prueba-Sprint-2.xlsx · casos, trazabilidad y lista de revisión por pares (SCRUM-90, SCRUM-91)
Notes: Mostrar el Excel: la hoja Trazabilidad prueba que las 16 historias del sistema tienen casos. Completar el recuadro con el resultado de la revisión por pares.

## Slide 9
SCRUM-92 · PLAN DE PRUEBAS
Plan de pruebas completo
Alcance
[Qué se prueba y qué queda fuera]
Estrategia
[Niveles y técnicas: caja negra, caja blanca, sistema, carga]
Ambiente y datos
[Ambiente, cuentas por rol, datos de prueba]
Criterio de entrada
[Qué debe estar listo para empezar a ejecutar]
Criterio de salida
Cero defectos críticos o altos abiertos y todos los requisitos de prioridad alta aprobados (documento del proyecto, 6.5).
Cronograma
Sprint 3 (10 – 17 oct): ejecución, bugs, automatización e informe.
APORTE avelasquezg21 — Plan de pruebas (SCRUM-93) y su aprobación (SCRUM-94) · [enlace o ubicación del documento]
Notes: El plan no está adjunto en Jira; su responsable completa los recuadros punteados con el resumen de su documento.

## Slide 10
VALOR ADELANTADO
El diseño ya encontró defectos
Por confirmar en el Sprint 3
Formato no admitido: mensaje en inglés (CP-17).
Archivo de más de 10 MB: error 500 (CP-18).
Archivo de exactamente 10 MB: rechazado (CP-18).
La API acepta cualquier cambio de estado de campaña (CP-14).
El envío de correos está abierto a cualquier sesión.
Corregidos al documentar
Botón «Quitar» de los hitos invisible (rojo sobre rojo).
Botones de deshabilitar y eliminar como bloques rojos.
Dos íconos para ver la contraseña en Edge.
«No permitido» mostraba el rol interno en inglés.
Se registrarán en Jira como bugs y suman a la meta de 10 del Sprint 3.
Notes: Las técnicas de diseño (valores límite y transición de estados) descubrieron defectos antes de ejecutar. Los cuatro corregidos aparecieron al tomar las capturas del manual de usuario.

## Slide 11
ENTREGABLES
Lo que queda listo para el Sprint 3
Casos de prueba
Casos-de-Prueba-Sprint-2.xlsx: 41 casos, clases, límites y trazabilidad (SCRUM-80, SCRUM-89).
Tablas de decisión
Tablas Decision SCRUM.docx: 6 reglas de factura y 24 casos de acceso (SCRUM-83).
Matriz pairwise
DocumentoPairwise.docx: 4 factores y 10 combinaciones (SCRUM-85).
Diagramas de estados
SCRUM-87.pdf: 3 diagramas y 22 casos (SCRUM-87).
Plan de pruebas
[Ubicación del documento] (SCRUM-92).
Manuales y muestras
Manual de usuario con 18 capturas, manual técnico y comprobantes de prueba con --limites.
Notes: Todos los entregables están adjuntos en sus historias de Jira o en la carpeta docs del repositorio.

## Slide 12
EQUIPO
Lo que aportó cada integrante
Alvaro Flores
[Rol]
SCRUM-80 · SCRUM-89
Clases de equivalencia, valores límite y los 41 casos de prueba.
Josué David Salazar Lemus
[Rol]
SCRUM-83
Tablas de decisión de la factura y del acceso por perfil.
asancheza9
[Rol]
SCRUM-85
Matriz pairwise de entornos y facturas con PICT.
Bryan Manuel Alberto Martinez Barrios
[Rol]
SCRUM-87
Diagramas de transición de estados y sus 22 casos.
avelasquezg21
[Rol]
SCRUM-92
Plan de pruebas completo y su aprobación.
[Nombre]
[Rol]
[SCRUM-__]
[Lo que trabajé y su evidencia]
Asignaciones tomadas de Jira. Cada integrante corrige su nombre y su rol, y agrega lo que haga falta.
Notes: Cada integrante presenta su tarjeta: qué historia trabajó, qué produjo y dónde está la evidencia. La sexta tarjeta queda para quien no tuvo historia asignada en Jira.

## Slide 13
RESULTADO
Estado del sprint
SCRUM-80 Clases de equivalencia y valores límite
Alvaro Flores · 3 pts
Finalizado
SCRUM-83 Tablas de decisión
Josué Salazar · 2 pts
Finalizado
SCRUM-85 Combinaciones pairwise
asancheza9 · 2 pts
Finalizado
SCRUM-87 Diagramas de transición de estados
Bryan Martinez · 2 pts
Finalizado
SCRUM-89 Casos de prueba
Alvaro Flores · 3 pts
Finalizado
SCRUM-92 Plan de pruebas completo
avelasquezg21 · 3 pts
Finalizado
Pega aquí el burndown del Sprint 2
Jira → Informes → Gráfico de evolución
15 de 15 puntos completados · sprint cerrado en Jira el 10 de octubre.
Notes: Todas las historias y subtareas del Sprint 2 están en Finalizado en Jira.

## Slide 14
PRÓXIMO SPRINT · 10 – 17 OCT
Sprint 3: ejecución y automatización
24
historias
62
puntos
Ejecutar los 41 casos
Gestionar los bugs (mínimo 10)
Caja blanca con Jest
Caja negra con Cypress
Rendimiento con JMeter
Informe y presentación ejecutiva
Es el sprint más cargado: 62 de los 87 puntos del proyecto. Conviene repartir la automatización desde el primer día.
Notes: Adelantar el compromiso del Sprint 3 y cómo usa lo diseñado: los casos se ejecutan tal cual y los hallazgos ya identificados se registran como bugs.

## Slide 15
¿Preguntas?
Gracias por su retroalimentación
Sprint Review · Sprint 2 · QA Proyecto OCR · Grupo #1
Notes: Recoger observaciones del docente y del Product Owner para la retrospectiva.