| Universidad Mariano Gálvez de Guatemala Facultad de ingeniería, matemática y ciencias físicas Curso: Aseguramiento de la calidad del software Día: 15 de octubre de 2026 Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación |  |
| --- | --- |

Reporte de Bugs: Depuración y Verificación

Plataforma OCR CORVELSA

Datos:

0900-22-1979 Abel Antonio Sánchez Alvarado

0900-22-7264 Alejandro Amado Velásquez González

0900-22-1359 Alvaro Jesús Flores Pérez

0900-22-10202 Josue David Salazar Lemus

Guatemala, 15 de octubre de 2026

Reporte de depuración y verificación

Plataforma OCR de incentivos · Sprint 3 · Épica SCRUM-65 «Gestión de bugs» · Historia SCRUM-98 · Actualizado el 15/10/2026 (cierre)

# 1. Resumen

| Bugs registrados en este reporte | 6 defectos: cinco en el sistema (SCRUM-112 con SCRUM-114, SCRUM-116, SCRUM-117, SCRUM-118 y SCRUM-119) y uno en la herramienta de pruebas (SCRUM-120) |
| --- | --- |
| Corregidos | 6 |
| Verificados en el ambiente de pruebas | 6 de 6. SCRUM-112 con la re-prueba de CP-10 y CP-12 (13/10/2026); SCRUM-116 con curl y el navegador (13/10/2026); SCRUM-120 con la suite automatizada (14/10/2026); SCRUM-117, SCRUM-118 y SCRUM-119 con la re-prueba de CP-17 y CP-18 en el sitio (15/10/2026). |
| Reabiertos | 0 |
| Contexto de la ejecución | 41 de 41 casos manuales aprobados; 61 de 61 pruebas automatizadas aprobadas (56 de Jest y 5 de Cypress); JMeter: promedio de escaneo de 1.1 s y percentil 95 de 1.8 s, con límite de 15 s. |

# 2. SCRUM-112 · Mensajes de error en inglés en el panel de administración

## 2.1 Ficha

| Clave | SCRUM-112 |
| --- | --- |
| Componente | API (servidor Express), con efecto en el panel de administración |
| Clasificación | Defecto. El error humano fue redactar los mensajes del servidor para programadores y en inglés; el defecto está en el código (15 archivos del servidor); el fallo es lo que ve el administrador: textos en inglés y un «Validation failed» que no dice qué corregir. |
| Severidad | Media: no bloquea ninguna función ni altera datos, pero el administrador no entiende por qué se rechaza lo que hizo. |
| Prioridad (riesgo) | Alta: impacto 2 (medio) × probabilidad 3 (alta) = 6 de 9. Cualquier dato inválido o acción no permitida lo muestra. |
| Atributo ISO/IEC 25010 | Usabilidad: capacidad de reconocimiento y protección frente a errores de usuario |
| Ambiente donde se encontró | Sitio publicado con la API en Cloud Run (revisión ocr-api-00005-hs8), rol Administrador |
| Casos que lo detectaron | CP-12 (validaciones al guardar una campaña) y CP-10 (eliminar un producto usado por una campaña). El equipo registró el de CP-10 aparte como SCRUM-114; como tiene la misma causa y la misma corrección, este reporte lo trata como un solo defecto. |
| Relacionado | CP-39 (anulación): con un motivo fuera de 3–300 caracteres, la API respondía «Validation failed» |

## 2.2 Pasos para reproducir

1.	Iniciar sesión como administrador.

2.	Campañas: crear una campaña en borrador sin productos ni hitos y elegir Activar.

3.	Productos: eliminar un producto que use una campaña en borrador o activa (por ejemplo, Paracetamol).

4.	Usuarios: crear una cuenta con un correo que ya está registrado.

| Paso | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- |
| 2 | Mensaje en español que diga qué falta | This campaign is not ready to run: Add at least one product; Add at least one milestone |
| 3 | Mensaje en español que diga qué campaña lo usa y qué hacer | "Farmacia" still uses this product. Archive that campaign, or deactivate the product instead. |
| 4 | Mensaje en español | ana@ejemplo.com already has an account |
| Por API | Mensaje que indique el campo y la regla | Validation failed (para cualquier dato inválido) |

## 2.3 Análisis de causa raíz

El cliente muestra el texto del servidor tal cual. client/src/services/api.ts crea el error con payload.error, y cada panel de administración hace setError(cause.message). Los textos en español de esos paneles solo aparecen cuando la respuesta no trae mensaje.

El servidor redactaba todos sus mensajes en inglés: los HttpError de 15 archivos y los mensajes de las reglas de campaña en types/campaigns.ts.

Los errores de validación (Zod) se respondían siempre como «Validation failed». El detalle iba en details, que la pantalla no muestra, así que el administrador no sabía qué campo corregir.

Por qué no se detectó antes: la pantalla del escáner (rol Usuario) traduce por código (duplicate_receipt, daily_limit…) con la tabla REFUSALS de UserDashboard.tsx; el panel de administración nunca recibió ese tratamiento. Además, los formularios bloquean la mayoría de los datos inválidos antes de enviarlos.

## 2.4 Corrección aplicada

Se tradujeron los mensajes en el servidor, que es donde se originan. Traducir en cada pantalla habría obligado a repetir la corrección en cada panel; la API solo tiene este cliente, que es en español, así que corregir en el servidor arregla todas las pantallas a la vez, incluidas las futuras. Los códigos de error para el escáner no cambian.

| Archivo | Cambio |
| --- | --- |
| server/src/utils/validationMessage.ts | Nuevo. Redacta en español el primer problema de una validación fallida a partir de su código (campo vacío, mínimo, máximo, correo, fecha, entero…) y una tabla de nombres de campo. |
| server/src/middleware/errorHandler.ts | Un error de validación responde «Datos no válidos: …». También se tradujeron «Not found», «Internal server error» y el aviso de índice faltante. |
| server/src/types/campaigns.ts | Las 5 reglas de campaña y los motivos para no activar una campaña. |
| server/src/services/campaigns.service.ts | Campaña no encontrada, archivada de solo lectura, no se puede activar, archivar antes de eliminar, productos desconocidos o desactivados. |
| server/src/services/products.service.ts | Producto no encontrado y «La campaña «X» todavía usa este producto…». |
| server/src/services/users.service.ts | Correo que ya tiene cuenta, quitarse el propio rol, deshabilitar la propia cuenta, cuenta sin correo. |
| server/src/services/scoring.service.ts | Comprobante no encontrado, ya anulado, sin puntos, duplicado, límite diario, no participante, campaña no vigente. |
| server/src/middleware/auth.ts | Sesión faltante o expirada, sin permiso. El 403 ya no enumera los roles internos. |
| Otros 7 archivos | Un mensaje cada uno: documentos, credenciales, correo, Resend, archivos de comprobantes y rutas de correo, comprobantes y OCR. |

En total, 15 archivos modificados y 1 nuevo. No cambia ningún código de estado HTTP ni ninguna regla de negocio; solo el texto.

Fuera de alcance, a propósito. Tres mensajes siguen en inglés porque tienen su propia causa y su propia verificación: • «Expected a file upload…» al subir un tipo de archivo no admitido (corregido después: sección 5). • El error 500 con un archivo de más de 10 MB (corregido después: sección 6). • «Vision API error: …» cuando falla Google Cloud Vision.

## 2.5 Versión en que se corrigió

| Código | Commit 895bd14 en master (12/10/2026) |
| --- | --- |
| API en Cloud Run | Revisión ocr-api-00006-l2l, desplegada el 13/10/2026. La versión con el bug era ocr-api-00005-hs8. |
| Cliente web | Sin cambios. |

## 2.6 Verificación sin conexión (antes y después)

Un script hizo pasar por el manejador de errores real del servidor las validaciones reales y los mensajes de cada servicio, sobre el código anterior y sobre el corregido. Pasa cuando el código HTTP es el mismo y el texto quedó en español. Salidas completas: docs/pruebas/evidencia/SCRUM-112/.

| # | Escenario | HTTP | Antes | Después | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anular con motivo de 2 caracteres | 400 | Validation failed | Datos no válidos: Escribe al menos 3 caracteres en el motivo. | Pasa |
| 2 | Anular con motivo de 301 caracteres | 400 | Validation failed | Datos no válidos: Escribe como máximo 300 caracteres en el motivo. | Pasa |
| 3 | Crear usuario con correo inválido | 400 | Validation failed | Datos no válidos: El correo no es válido. | Pasa |
| 4 | Producto sin nombre | 400 | Validation failed | Datos no válidos: Completa el nombre. | Pasa |
| 5 | Producto con puntos negativos | 400 | Validation failed | Datos no válidos: El mínimo para los puntos es 0. | Pasa |
| 6 | Producto con puntos decimales | 400 | Validation failed | Datos no válidos: Revisa los puntos: debe ser un número entero. | Pasa |
| 7 | Campaña sin fecha de inicio | 400 | Validation failed | Datos no válidos: Falta la fecha de inicio. | Pasa |
| 8 | Campaña que termina antes de empezar | 400 | Validation failed | Datos no válidos: La fecha de fin debe ser posterior a la de inicio. | Pasa |
| 9 | Hitos que no ascienden | 400 | Validation failed | Datos no válidos: La meta de cada hito debe ser mayor que la del anterior. | Pasa |
| 10 | Producto obligatorio sin mínimo | 400 | Validation failed | Datos no válidos: Un producto obligatorio necesita una cantidad mínima de al menos 1. | Pasa |
| 11 | Activar campaña sin productos ni hitos | 409 | This campaign is not ready to run: Add at least one product; Add at least one milestone | La campaña todavía no se puede activar: agrega al menos un producto; agrega al menos un hito | Pasa |
| 12 | Eliminar campaña activa | 409 | Archive the campaign before deleting it | Archiva la campaña antes de eliminarla | Pasa |
| 13 | Editar campaña archivada | 409 | Archived campaigns are read-only | Las campañas archivadas son de solo lectura | Pasa |
| 14 | Invitar un correo que ya existe | 409 | ana@ejemplo.com already has an account | ana@ejemplo.com ya tiene una cuenta | Pasa |
| 15 | Quitarse el propio rol de administrador | 400 | You cannot remove your own admin role | No puedes quitarte tu propio rol de administrador | Pasa |
| 16 | Deshabilitar la propia cuenta | 400 | You cannot disable your own account | No puedes deshabilitar tu propia cuenta | Pasa |
| 17 | Anular un comprobante ya anulado | 409 | This scan is already voided | Este comprobante ya está anulado | Pasa |
| 18 | Anular un comprobante sin puntos | 409 | Only scans that earned points can be voided | Solo se pueden anular comprobantes que sumaron puntos | Pasa |
| 19 | Eliminar producto usado en una campaña | 409 | "Farmacia" still uses this product. Archive that campaign, or deactivate the product instead. | La campaña «Farmacia» todavía usa este producto. Archiva esa campaña o desactiva el producto. | Pasa |
| 20 | Ruta inexistente | 404 | Not found | No encontrado | Pasa |

Además, pnpm typecheck (servidor y cliente) y el build del servidor terminan sin errores. Resultado: 20 de 20 escenarios pasan.

## 2.7 Re-prueba en el ambiente de pruebas: pasa

En la API publicada (ocr-api-00006-l2l), el 13/10/2026, con dos llamadas que no requieren sesión:

GET /api/no-existe → {"error":"No encontrado"} (antes: "Not found") GET /api/me → {"error":"Falta el token de sesión"} (antes: "Missing bearer token")

En pantalla, el equipo volvió a ejecutar CP-10 y CP-12 el 13/10/2026 y ambos quedaron con la observación «YA CORREGIDO (13/10/2026)» en la matriz de casos. Para cerrar el bug en Jira se adjunta una captura de cada paso:

| Paso | Resultado esperado tras la corrección | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Activar una campaña sin productos ni hitos | La campaña todavía no se puede activar: agrega al menos un producto; agrega al menos un hito | Captura (CP-12) |
| Eliminar un producto en uso | La campaña «Farmacia» todavía usa este producto. Archiva esa campaña o desactiva el producto. | Captura (CP-10) |
| Crear una cuenta con un correo existente | <correo> ya tiene una cuenta | Captura |
| Regresión: escanear un comprobante ya registrado (rol Usuario) | Sin cambios: «Este comprobante ya fue registrado. Cada comprobante suma puntos una sola vez.» | CP-21 aprobado el 14/10/2026 |

# 3. SCRUM-116 · El sitio no fuerza el protocolo HTTPS

## 3.1 Ficha

| Clave | SCRUM-116 |
| --- | --- |
| Componente | Publicación del cliente web (GitHub Pages con el dominio propio ganevel.corvelsa.com) |
| Clasificación | Defecto de configuración. El error humano fue no activar «Enforce HTTPS» al configurar el dominio propio; el defecto está en la configuración de GitHub Pages, no en el código; el fallo es que el sitio se sirve sin cifrar a quien entra por http://. |
| Severidad | Alta: afecta la confidencialidad y la integridad de la página donde el usuario escribe su contraseña. |
| Prioridad (riesgo) | Alta: impacto 3 (alto) × probabilidad 2 (media) = 6 de 9. Solo ocurre al entrar por http://, pero entonces ocurre siempre. |
| Atributo ISO/IEC 25010 | Seguridad: confidencialidad e integridad |
| Ambiente donde se encontró | Sitio publicado ganevel.corvelsa.com, Edge en Windows 11 y curl, 13/10/2026 |
| Relacionado | SCRUM-57 (requerimientos no funcionales), SCRUM-59, RNF-03 |

## 3.2 Pasos para reproducir

1.	Escribir http://ganevel.corvelsa.com en la barra de direcciones, con http y sin la «s».

2.	Revisar la dirección final y el candado del navegador.

3.	Para comparar, abrir http://ocr-api-3bi5lk4hta-uc.a.run.app/api/health.

| Paso | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- |
| 1 y 2 | Redirige a https://ganevel.corvelsa.com y muestra el candado | Responde HTTP/1.1 200 OK por http://, no redirige y el navegador marca «No seguro» |
| 3 | Redirige a https:// | 302 Found hacia https:// (correcto) |

curl -I http://ganevel.corvelsa.com HTTP/1.1 200 OK Server: GitHub.com Content-Type: text/html; charset=utf-8

## 3.3 Análisis de causa raíz

En el repositorio de GitHub, Settings → Pages → Enforce HTTPS no estaba activada. El certificado del dominio sí existía, pero GitHub Pages no obligaba a usarlo.

La API no tenía el problema: Cloud Run redirige a HTTPS siempre.

Por qué no se detectó antes: todos los enlaces del equipo usan https:// y los navegadores recuerdan la versión segura de un sitio ya visitado, así que el fallo solo se ve al escribir http:// o al usar curl. Lo encontró la verificación de requerimientos no funcionales (SCRUM-57).

Impacto: una página servida sin cifrar puede ser leída o alterada por alguien en la misma red (por ejemplo, un Wi-Fi público) antes de que el usuario escriba su correo y su contraseña.

## 3.4 Corrección aplicada

Se activó Enforce HTTPS en Settings → Pages del repositorio. No requiere cambios de código ni volver a publicar el sitio: GitHub responde 301 hacia https:// en todo el dominio.

## 3.5 Versión en que se corrigió

| Código | Sin cambios (corrección de configuración) |
| --- | --- |
| Configuración | GitHub Pages del repositorio, 13/10/2026 |

## 3.6 Verificación: pasa

| Fecha y hora (UTC) | Comprobación | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 13/10/2026 18:32 | curl -I http://ganevel.corvelsa.com | Todavía 200 OK. GitHub tarda unos minutos en aplicar el cambio y su caché guarda las páginas 10 minutos. |
| 13/10/2026 18:34 | Dirección sin caché (/login?nocache=…) | 301 Moved Permanently hacia https://: la corrección ya estaba activa. |
| 13/10/2026 18:36 | curl -I http://ganevel.corvelsa.com | 301 Moved Permanently con Location: https://ganevel.corvelsa.com/ (X-Cache: MISS) |

curl -I http://ganevel.corvelsa.com HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: GitHub.com Location: https://ganevel.corvelsa.com/ X-Cache: MISS Date: Tue, 13 Oct 2026 18:36:57 GMT

La primera comprobación seguía en 200 por la caché de GitHub; no fue una corrección fallida, así que el bug no se reabrió. Se adjunta en Jira la captura del navegador en una ventana de incógnito, terminando en https:// con candado.

# 4. SCRUM-120 · Defecto en la herramienta de pruebas: generate_samples.py

Se encontró al preparar la automatización con Cypress (SCRUM-103). No afecta al sistema en producción, pero bloqueaba la preparación de los datos de prueba, así que se registra para que quede su trazabilidad.

## 4.1 Ficha

| Clave | SCRUM-120 (severidad en Jira: Menor; asignado a Alvaro Flores) |
| --- | --- |
| Componente | samples/generate_samples.py, que genera los lotes de comprobantes de prueba con Microsoft Edge |
| Clasificación | Defecto de sincronización en la herramienta de pruebas |
| Severidad | Baja: no afecta a los usuarios del sistema; impide generar lotes nuevos y, con eso, ejecutar los casos que suman puntos. |
| Encontrado en | Preparación de la suite de Cypress (SCRUM-103), octubre de 2026 |

## 4.2 Descripción y causa

El script buscaba la imagen generada antes de que Edge terminara de escribirla en el disco. Cuando Edge tardaba más de lo previsto, el archivo todavía no existía y la generación del lote fallaba.

## 4.3 Corrección y verificación

Se corrigió el script para que espere a que Edge termine de generar cada imagen antes de continuar. Verificación: la suite integrada (pnpm qa) generó un lote nuevo y ejecutó las 5 pruebas de Cypress sin fallos el 14/10/2026, incluida la carga de una factura válida, que depende de ese lote.

# 5. SCRUM-117 · Un formato de archivo no admitido se rechaza con un mensaje en inglés

## 5.1 Ficha

| Clave | SCRUM-117 (severidad en Jira: Menor; asignado a Alvaro Flores) |
| --- | --- |
| Componente | API, ruta POST /api/ocr, con efecto en la pantalla del escáner (rol Usuario) |
| Clasificación | Defecto. El error fue rechazar el archivo en silencio en el filtro de formatos; el defecto está en server/src/routes/ocr.routes.ts; el fallo es que el usuario ve «Expected a file upload in the "file" field», en inglés y sin decir qué formatos sirven. |
| Severidad | Media: no altera datos ni puntos, pero el usuario no sabe qué hacer para subir su factura. |
| Prioridad (riesgo) | Media: impacto 2 (medio) × probabilidad 2 (media) = 4 de 9. Ocurre al arrastrar un archivo o al elegir un GIF o un HEIC. |
| Atributo ISO/IEC 25010 | Usabilidad: protección frente a errores de usuario |
| Encontrado en | CP-17 (clases CE-06 y CE-07), sitio publicado, 15/10/2026. Reproducido por el equipo. |

## 5.2 Pasos para reproducir

1.	Iniciar sesión con un usuario participante y elegir una campaña vigente.

2.	Arrastrar factura.docx o cp17-factura.gif a la zona de carga del escáner.

3.	Repetir con POST /api/ocr y el GIF (paso 3 de CP-17).

| Paso | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- |
| 2 y 3 | Se rechaza antes de leerse, con un mensaje en español que indica los formatos aceptados | 400 «Expected a file upload in the "file" field» |

## 5.3 Análisis de causa raíz

El filtro de formatos de multer respondía cb(null, false) a un formato no admitido. Eso no es un error: multer descarta el archivo y la ruta sigue como si no se hubiera enviado nada, así que el único mensaje posible era el de «falta el archivo».

Ese mensaje quedó en inglés a propósito en SCRUM-112 (sección 2.4) para corregirlo aparte.

La pantalla no revisaba el formato. El selector de archivos acepta image/* (para que el teléfono ofrezca la cámara), lo que incluye GIF y HEIC, y arrastrar y soltar no respeta ese filtro.

## 5.4 Corrección aplicada

| Archivo | Cambio |
| --- | --- |
| server/src/routes/ocr.routes.ts | El filtro rechaza con un error 415 «Formato de archivo no admitido. Sube una imagen JPG, PNG, WebP o TIFF, o un PDF.» y el código unsupported_file_type. El archivo no se guarda en memoria ni llega a Vision. Sin archivo, la respuesta es 400 «Selecciona un archivo para subir.» (missing_file). |
| client/src/components/dashboard/UserDashboard.tsx | El escáner revisa el formato antes de subir y muestra el mismo mensaje al instante. El servidor sigue siendo quien decide. |

WebP sigue siendo un formato admitido (clase válida CE-06): muchos teléfonos y WhatsApp guardan las fotos así. Una imagen WebP que no es una factura se rechaza por su contenido, sin total y sin fecha (CP-28, CP-29).

# 6. SCRUM-118 · Un archivo de más de 10 MB devuelve un error interno

## 6.1 Ficha

| Clave | SCRUM-118 (severidad en Jira: Mayor; asignado a Alvaro Flores) |
| --- | --- |
| Componente | API, manejador de errores (server/src/middleware/errorHandler.ts), con efecto en el escáner |
| Clasificación | Defecto. El error fue no contemplar los errores propios de multer; el defecto está en el manejador de errores; el fallo es un 500 «Error interno del servidor» que no menciona el límite. |
| Severidad | Media: el sistema no se cae ni pierde datos, pero el usuario cree que la plataforma falló y no sabe que debe reducir el archivo. |
| Prioridad (riesgo) | Media: impacto 2 × probabilidad 2 = 4 de 9. Las fotos de teléfono rara vez pasan de 10 MB, pero un PDF escaneado sí puede. |
| Atributo ISO/IEC 25010 | Usabilidad (protección frente a errores) y fiabilidad (tolerancia a fallos) |
| Encontrado en | CP-18 (valores límite VL-05), 15/10/2026 |

## 6.2 Pasos para reproducir

Archivos en samples/casos/cp17-cp18/ (se regeneran con python samples/generate_cp17_cp18.py).

| Dato | Archivo | Esperado | Obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| DS1 | cp18-ds1-9.9MB.png (10 380 902 bytes) | Se procesa | Se procesa |
| DS2 | cp18-ds2-10MB-mas-1KB.png (10 486 784 bytes) | Mensaje en español con el máximo de 10 MB | 500 «Error interno del servidor» |
| DS3 | cp18-ds3-15MB.pdf (15 728 640 bytes) | Mensaje en español con el máximo de 10 MB | 500 «Error interno del servidor» |

## 6.3 Análisis de causa raíz

Al superar el límite, multer lanza un MulterError con el código LIMIT_FILE_SIZE. El manejador de errores solo reconocía los errores de validación y los HttpError, así que cualquier otro terminaba en la respuesta genérica 500.

La pantalla no revisaba el tamaño, así que el usuario esperaba toda la subida para recibir el error.

## 6.4 Corrección aplicada

| Archivo | Cambio |
| --- | --- |
| server/src/middleware/errorHandler.ts | Reconoce los MulterError: el de tamaño responde 413 «El archivo supera el máximo de 10 MB.» con el código file_too_large; los demás, 400 con un mensaje en español. El máximo sale de OCR_MAX_UPLOAD_MB. |
| client/src/components/dashboard/UserDashboard.tsx | El escáner revisa el tamaño antes de subir y responde al instante, sin esperar la subida de 15 MB. |

# 7. SCRUM-119 · Un archivo de exactamente 10 MB se rechaza

## 7.1 Ficha

| Clave | SCRUM-119 (severidad en Jira: Menor; asignado a Alvaro Flores) |
| --- | --- |
| Componente | API, configuración de la carga en server/src/routes/ocr.routes.ts |
| Clasificación | Defecto de valor límite (uno de más) |
| Severidad | Baja: solo afecta a un archivo de un tamaño exacto, pero contradice el límite publicado de 10 MB. |
| Encontrado en | Valor límite agregado a CP-18 durante la verificación del bug de la sección 6, 15/10/2026 |

## 7.2 Causa y corrección

La librería que lee la subida (busboy) marca el archivo como demasiado grande en cuanto alcanza el límite, no cuando lo supera. Con el límite en 10 485 760 bytes, un archivo de exactamente 10 MB se rechazaba. Se configuró el límite en el máximo más un byte, de modo que 10 MB exactos pasan y 10 MB + 1 byte se rechaza.

Archivo de prueba: cp18-limite-exacto-10MB.png (10 485 760 bytes). Esperado: se procesa.

# 8. Verificación de las secciones 5 a 7

## 8.1 Sin conexión (antes y después)

Un script levanta el servidor real (createApp) y le envía cada archivo por POST /api/ocr. Solo se simula el inicio de sesión. Como no se envía campaignId, un archivo aceptado se detiene en la validación del formulario («Falta la campaña») antes de llegar a Firestore o a Vision: esa respuesta prueba que la carga pasó. El «antes» es el mismo script sobre el código anterior (git stash).

| Caso | Antes | Después | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-17 · GIF | 400 «Expected a file upload…» | 415 «Formato de archivo no admitido. Sube una imagen JPG, PNG, WebP o TIFF, o un PDF.» | Pasa |
| CP-17 · DOCX | 400 «Expected a file upload…» | 415, el mismo mensaje | Pasa |
| Sin archivo | 400 «Expected a file upload…» | 400 «Selecciona un archivo para subir.» | Pasa |
| CP-18 · DS1 9.9 MB | Se acepta | Se acepta | Pasa |
| Límite exacto 10 MB | 500 «Error interno del servidor» | Se acepta | Pasa |
| CP-18 · DS2 10 MB + 1 KB | 500 «Error interno del servidor» | 413 «El archivo supera el máximo de 10 MB.» | Pasa |
| CP-18 · DS3 PDF 15 MB | 500 «Error interno del servidor» | 413 «El archivo supera el máximo de 10 MB.» | Pasa |

Además, pnpm typecheck (servidor y cliente) y el build del servidor terminan sin errores. Resultado: 7 de 7 escenarios pasan.

## 8.2 Versión en que se corrigió

| Código | Commit 56a9ed7 en master (15/10/2026) |
| --- | --- |
| API en Cloud Run | Revisión ocr-api-00008-67w, desplegada el 15/10/2026. La versión con los bugs era ocr-api-00006-l2l. |
| Cliente web | GitHub Pages, publicado con el push a master |

Incidente durante el despliegue. El script deploy-api.ps1, ejecutado sin parámetros, reemplazó las variables del servicio y dejó CLIENT_ORIGIN solo con http://localhost:5173. El sitio dejó de comunicarse con la API («Failed to fetch», bloqueado por CORS). Se restauró el dominio con gcloud run services update y el script ahora usa el sitio en vivo como valor por defecto, para que no se repita.

## 8.3 Re-prueba en el ambiente: pasa

El 15/10/2026 se repitieron CP-17 y CP-18 completos en el sitio publicado, con captura de cada paso.

| Caso | Paso | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-17 (SCRUM-117) | Formatos válidos (JPG, PNG, WebP, TIFF, PDF) | Se procesan | Se procesan |
| CP-17 (SCRUM-117) | GIF y DOCX desde la pantalla y por API | Mensaje en español con los formatos aceptados | «Formato de archivo no admitido. Sube una imagen JPG, PNG, WebP o TIFF, o un PDF.» |
| CP-18 (SCRUM-118) | DS1, 9.9 MB | Se procesa | Se procesa |
| CP-18 (SCRUM-118) | DS2, 10 MB + 1 KB, y DS3, PDF de 15 MB | Mensaje en español con el máximo de 10 MB | «El archivo supera el máximo de 10 MB.» |
| SCRUM-119 | Archivo de exactamente 10 MB | Se procesa | Se procesa |

Resultado: los tres bugs pasan a Finalizado en Jira. En la matriz, CP-17 y CP-18 quedan con SCRUM-117 y SCRUM-118 en la columna Bug y la re-prueba aprobada en Observaciones. Ninguno se reabrió.

# 9. Métricas de bugs

| Severidad | Total | Corregidos | Verificados en el ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | 0 | 0 | 0 |
| Alta | 1 | 1 | 1 |
| Media | 3 | 3 | 3 |
| Baja | 2 | 2 | 2 |
| Total | 6 | 6 | 6 |

| Clasificación | Total |
| --- | --- |
| Error | 0 |
| Defecto | 6 |
| Fallo | 0 |

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Tasa de reapertura | 0 % (0 reabiertos de 6 corregidos) |
| Tiempo del hallazgo a la corrección | SCRUM-112: 2 días (11 al 13/10/2026). SCRUM-116: el mismo día (13/10/2026). SCRUM-117 a SCRUM-119: el mismo día (15/10/2026). |
| Origen de los bugs | Pruebas manuales (CP-10, CP-12, CP-17, CP-18), verificación de requerimientos no funcionales (SCRUM-57) y preparación de la automatización (SCRUM-103) |
| Tasa de verificación | 100 % (6 de 6 corregidos verificados en el ambiente) |